SAKUKILAT — LAPORAN RESMI
FINAL CORRECTION, UX UPGRADE & CATEGORY ANALYTICS

Dokumentasi Resmi Penyelesaian Remediasi, Navigasi Back Stack, Input Rupiah, UI Catat Transaksi, dan Jejak Kategori Setahun

| Tanggal Pelaksanaan | 11 September 2026 |
| --- | --- |
| Branch Kerja | feat/navigation-entry-category-responsive |
| Base Commit & Origin | f01f76e (origin/main) |
| Current Local HEAD | 1bae659 (8 commits ahead of origin/main) |
| Status Eksekusi | SELESAI PENUH (8/8 Commits, 8 Suited Tests PASS, 2 Builds PASS) |
| Repository | C:\Users\HYPE AMD\Projects\SakuKilat |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Seluruh rangkaian tugas perbaikan tingkat lanjut dan penyempurnaan pengalaman pengguna pada aplikasi SakuKilat telah berhasil diselesaikan 100% tanpa menyimpang dari batasan teknis (tanpa dependensi eksternal yang membengkak, tanpa fitur rekonsiliasi saldo/cloud-sync di luar cakupan, serta dengan menjaga kepatuhan data offline lokal).

Penyelesaian mencakup 7 pilar utama:
1. Keselamatan Data & Storage: Proteksi skema masa depan, parser CSV RFC 4180 ketat, dedup import engine, dan pelaporan rollback yang jujur.
2. Navigasi Sublayer: Implementasi LIFO back-stack terintegrasi hardware back button Android (Capacitor) dan browser popstate.
3. Standardisasi Live Rupiah: Komponen input nominal seragam dengan format ribuan live, prefix protektif, cursor tracking, dan paste shortcuts.
4. Overhaul UI Pencatatan: Segmented type selector ergonomis (≥44px), Amount Hero display, pengurutan kategori dinamis berbasis frekuensi, dan tombol submit kontekstual.
5. Fitur Baru Jejak Kategori Setahun: Agregasi 12 bulan kalender, visualisasi batang interaktif Recharts, 5 metrik performa finansial, dan drilldown transaksi bulanan.
6. Optimasi Responsivitas: Proteksi overflow horizontal 320px+, utilities scrollbar halus, dan padding safe-area.
7. Verifikasi Produksi: 7 regression test suites (79 unit tests) + 1 security scanner lulus 100%, kompilasi Next.js Web dan Mobile Export sukses tanpa error TypeScript.

# 2. Riwayat Commit Terverifikasi

| Commit Hash | Scope / Type | Pesan Commit |
| --- | --- | --- |
| 4e1eed3 | fix(storage) | Prevent destructive incompatible reset and preserve future keys |
| 38bfc6d | fix(import) | Strict CSV parser, dedup engine, and honest rollback reporting |
| 2497937 | test(navigation) | Define nested back-stack behavior |
| 3c336bd | fix(navigation) | Return sublayers to their parent via LIFO back-stack |
| e0546a0 | fix(amount) | Apply live Rupiah formatting consistently across forms |
| 57e9bf7 | feat(entry) | Improve expense and income entry UI |
| fae2f13 | feat(category-year) | Add yearly category explorer |
| 1bae659 | fix(responsive) | Optimize supported viewport sizes |

# 3. Rincian Teknis Implementasi per Pilar

## 3.1 Pilar A — Keselamatan Data & Storage

• Proteksi Future Schema: Menolak pemanggilan reset jika skema storage tergolong 'incompatible' (berasal dari versi aplikasi lebih baru). Menangguhkan pembersihan kunci hingga status terbukti valid/missing. Menyediakan tombol salin dan unduh raw JSON payload pada StorageRecoveryScreen.

• Parser CSV RFC 4180 Mandiri: Modul lib/csv-parser.ts mengurai baris dengan koma di dalam tanda kutip, escaped double quotes, line breaks, dan validasi UTF-8. Menghilangkan fallback berbahaya '|| 10000'.

• Dedup Engine Impor: Modul lib/dedup.ts menyaring duplikat transaksi berbasis signature deterministik (ISO date + type + amount + normalized description + category + subcategory + paymentMethod).

• Pelaporan Rollback Akurat: Memverifikasi rollback.success secara ketat sebelum melaporkan status; mempertahankan data checkpoint di storage jika terjadi kegagalan tak terduga.

## 3.2 Pilar B — Navigasi Sublayer LIFO Back-Stack

• Modul lib/back-stack.ts: Mengelola tumpukan sublayer (LIFO) dengan pushSublayer, popSublayer, dan dismissSublayer.

• Integrasi Hardware & Browser: Mendengarkan event hardware back button Android via @capacitor/app App.addListener('backButton') dan browser popstate event.

• Preservasi State Parent: Menutup sublayer (modal, sheet, dialog) tanpa me-reload aplikasi, menjaga tab aktif, filter tanggal, dan posisi scroll pengguna.

## 3.3 Pilar C — Standardisasi Live Rupiah Input

• Modul lib/amount.ts: Fungsi stripToDigits (menghapus non-digit dan menormalkan leading zero), formatRupiahLive (pemformatan titik ribuan), dan calculateCursorPosition (mencegah kursor melompat saat pemformatan live).

• Komponen <RupiahInput>: Prefix 'Rp' terpisah di luar area input sehingga kebal dari penghapusan backspace. Mendukung shortcut natural (50rb, 1,5jt, 100k) dan pembersihan paste terformat.

• Standardisasi Menyeluruh: Diterapkan pada tab-saku.tsx (anggaran & transfer), edit-transaction-modal.tsx, goal-tracker.tsx (tabungan), dan category-manager.tsx (budget kategori).

## 3.4 Pilar D — Overhaul UI Pencatatan Transaksi

• Segmented Type Selector: 3 tombol pill ergonomis (≥44px) dengan diferensiasi warna tegas: Merah untuk Pengeluaran, Hijau untuk Pemasukan, Biru/Cyan untuk Transfer.

• Amount Hero Display: Desain kartu hero dengan indikator visual dinamis (− / +), label kontekstual, dan quick chip (+10rb, +50rb, +100rb, +500rb).

• Pengurutan Kategori Dinamis: Kategori diurutkan berdasarkan histori frekuensi transaksi terbanyak oleh pengguna, serta mengingat kategori terakhir per tipe transaksi.

• Tombol Submit Kontekstual: Label tombol memuat nominal real-time (cth: 'Catat Pengeluaran Rp 50.000') dengan proteksi double-submit.

## 3.5 Pilar E — Fitur Baru Jejak Kategori Setahun

• Analytics Engine lib/stats-category-yearly.ts: Agregasi 12 bulan penuh kalender (Januari-Desember), pengecualian transfer internal dan simpanan tabungan, penghitungan total tahunan, rata-rata bulanan, porsi persentase, bulan puncak, dan perbandingan vs tahun sebelumnya.

• Komponen Visualisasi category-year-explorer.tsx: Selector tahun dan kategori horizontal, 5 kartu metrik analitis, grafik batang interaktif Recharts 12 bulan, dan drilldown daftar transaksi saat batang bulan diklik.

• Integrasi Komprehensif: Dihubungkan pada tab-rekapan-yearly.tsx (mode tahunan) dan tab-rekapan.tsx (rincian kategori tab tren).

## 3.6 Pilar F — Responsivitas Viewport & Layout

• Proteksi Overflow 320px+: Pencegahan horizontal scrolling pada layar kompak melalui css rules max-width: 100vw; overflow-x: hidden;

• Utilitas Scrollbar Bersih: Kelas scrollbar-none untuk chip horizontal tanpa scrollbar abu-abu browser.

• Safe Area & Tabular Nums: Dukungan padding safe-top / safe-bottom serta white-space: nowrap untuk angka moneter.

# 4. Hasil Uji & Verifikasi Sistem

| Suite Pengujian | File Script | Cakupan | Hasil Akhir |
| --- | --- | --- | --- |
| Logika Budget Hierarkis | scripts/test-budget-logic.mjs | 15 Tests | PASS (100%) |
| SK-003: Storage Corruption Recovery | scripts/test-storage-corruption.mjs | 18 Tests | PASS (100%) |
| Future Schema Safety & Recovery | scripts/test-future-schema-safety.mjs | 11 Tests | PASS (100%) |
| SK-004: Transactional Restore & CSV | scripts/test-import-restore.mjs | 16 Tests | PASS (100%) |
| Sublayer Navigation Back Stack | scripts/test-navigation-stack.mjs | 7 Tests | PASS (100%) |
| Live Rupiah Formatting & Parsing | scripts/test-amount-rupiah.mjs | 4 Groups | PASS (100%) |
| Jejak Kategori Setahun Analytics | scripts/test-category-yearly.mjs | 5 Groups | PASS (100%) |
| SK-001: Scanner Data Personal & Finansial | scripts/scan-personal-data.mjs | 3 Checks | PASS (Clean) |

## 4.2 Verifikasi Kompilasi & Build

| Perintah Build | Deskripsi Target | Status |
| --- | --- | --- |
| pnpm exec tsc --noEmit | Pemeriksaan tipe TypeScript ketat | 0 Errors / Clean |
| pnpm build | Next.js Web Production Bundle | Berhasil (3/3 static pages) |
| pnpm build:mobile | Next.js Mobile Export (BUILD_TARGET=mobile) | Berhasil (3/3 static pages) |
| git diff --check | Audit whitespace dan formatting Git | Bersih (0 warning) |

# 5. Panduan Verifikasi Pengguna

Pengguna dapat menguji langsung seluruh fungsionalitas aplikasi di lingkungan peramban lokal dengan langkah:

1. Jalankan server lokal: pnpm dev
2. Akses http://localhost:3000 pada peramban.
3. Uji Input Rupiah: Buka tab Saku, ubah saldo atau anggaran harian. Perhatikan pemformatan titik ribuan live dan ketik shortcut seperti 50rb atau 1,5jt.
4. Uji Modal Catat Transaksi: Tekan tombol +, ganti tipe transaksi (Pengeluaran, Pemasukan, Transfer). Amati segmented pills 44px, hero amount display, dan pengurutan kategori dinamis.
5. Uji Navigasi Back Stack: Saat modal terbuka, tekan tombol Back peramban. Modal akan tertutup dengan mulus tanpa mengubah posisi halaman atau me-refresh aplikasi.
6. Uji Jejak Kategori Setahun: Buka tab Rekapan, masuk ke mode Tahunan, lalu klik banner "Jejak Kategori Setahun". Amati grafik batang 12 bulan dan klik salah satu bulan untuk melihat drilldown transaksi.

# 6. Kesimpulan & Penutup

Penyelesaian tahap ini memperkokoh integritas data offline SakuKilat sekaligus menyajikan pengalaman pengguna yang setara dengan aplikasi finansial modern. Seluruh kode telah diuji secara komprehensif dan tersimpan rapi pada branch feat/navigation-entry-category-responsive siap untuk proses merge selanjutnya.